| [АРАР « 05» март 2013 й. | № 6 | решение « 05 » марта 2013 г. |
| --- | --- | --- |

Об утверждение  плана   мероприятий по  проведению Года охраны окружающей среды   в сельском  поселении  Ибрагимовский сельсовет муниципального района   Чишминский район Республики Башкортостан на 2013год

В целях реализации на территории сельского поселения Ибрагимовский  сельсовет муниципального района Чишминский район плана   мероприятий по  проведению Года охраны окружающей среды   в сельском  поселении  Ибрагимовский сельсовет муниципального района   Чишминский район Республики Башкортостан на 2013год

Совет  сельского поселения Ибрагимовский    сельсовет  муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по  проведению Года охраны окружающей среды   в сельском  поселении  Ибрагимовский сельсовет муниципального района   Чишминский район Республики Башкортостан на 2013год

2. Администрации  сельского поселения Ибрагимовский  сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, муниципальным учреждениям и   депутатам  принять исчерпывающие меры для обеспечения выполнения принятого Плана  мероприятий по  проведению Года охраны окружающей среды   в сельском  поселении  Ибрагимовский сельсовет муниципального района   Чишминский район Республики Башкортостан на 2013год

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  Совет сельского поселения Ибрагимовский  сельсовет  муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения

Ибрагимовский  сельсовет                                    И.Д.Султанов

# П Л А Н

Мероприятий по благоустройству ,озеленению и санитарно-техническому содержанию зданий, установок и сооружений, инженерных сетей

сельского поселения Ибрагимовский сельсовет муниципального района

Чишминский район Республики Башкортостан

на    2013год

| № пп | Наименование мероприятий | Объем работ | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение ежегодного обследования территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения. |  | Апрель | Глава сельского поселения Депутаты |
|  | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций по проведению месячника по благоустройству и санитарному состоянию |  | апрель | Глава сельского поселения |
|  | Проведение общих собраний с населением по вопросу соблюдения правил содержания и обеспечения санитарного состояния |  | Апрель- май | Глава сельского поселения Депутаты |
|  | Организовать и проводить экологические субботники, месячники по благоустройству |  | Апрель-октябрь | Глава сельского поселения Депутаты |
|  | Содержание автодорог: - очистка улиц от снега; -разравнивание улиц: |  | В течение года | Глава сельского поселения Руководители хозяйств(по согласованию) |
|  | Ремонт и очистка шахтных колодцев (ул.Почтовая с Ибрагимово , с. Петряево Бикеево и д. Первомайский ) |  | Май, июнь | Глава сельского поселения, депутаты |
|  | Содержание свалок ТБО | 4 | май-сентябрь | Глава сельского поселения |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Май- июнь | Глава сельского поселения, депутаты |
|  | Ограждение с озеленением бывших несанкционированных свалок с. Бикеево и Ибрагимово |  | июнь | Глава сельского поселения |
|  | Проведение работ по уборке памятных и мемориальных мест (уборка мусора, покраска, обновление надписей при необходимости |  | Апрель- октябрь | Глава сельского поселения |
|  | Ремонт и содержание общественных мест: - автобусных остановок. |  | Апрель- октябрь | Глава сельского поселения |
|  | Озеленение территорий учреждений (школ, медпунктов, клубов, библиотек ) |  | апрель-октябрь | Глава сельского поселения Руководители учреждений(по согласованию) |
|  | Очистка и косьба сорной растительности территорий учреждений и организаций, вдоль оврагов, дорог, вокруг населенных пунктов. |  | Май-сентябрь | Глава сельского поселения Депутаты |
|  | Уборка и очистка территорий кладбищ | 8 | май-июнь | Глава сельского поселения Население сельского поселения |
|  | Содержание и ремонт системы водоснабжения: - приобретение и замена глубинного насоса -устранение мест утечек; -ремонт колодцев; - -оплата за электроэнергию; - Установка в водонапорных башнях с .Ибрагимово , Бикеево, Петряево датчиков регулирования уровня воды; - Покраска и ограждение водонапорной башни с. Ибрагимово , Бикеево и Петряево |  | по мере необходимости | Глава сельского поселения |
|  | Монтаж и восстановление уличного освещения |  | 2-3 квартал | Глава сельского поселения |
|  | Работа по выявлению нарушений правил по благоустройству руководителями предприятий, частными лицами и ИП |  |  |  |
|  | Содержание пожарной машины |  | В течение года | Глава сельского поселения |

# Глава сельского поселения

Ибрагимовский сельсовет                                                       И.Д.Султанов